# Quaternion-VCG 下一阶段快速验证
Codex 执行指令 v2

Radial / Direction / Linear / Angular 表示诊断实验

用途：本文件是可直接交给 Codex 的工程执行规格。目标不是继续堆叠 Quaternion 模块，而是在现有 M0–M4、M0-Wide、F1–F4 结果基础上，用最低训练成本定位表示压缩的信息损失发生在哪里，并验证两篇既有 cardiac-vector dynamics 工作所提示的 radial + linear + angular 分解是否值得进入下一阶段。

# 0. 当前结论与本轮唯一目标

现有结果已经表明：M0 Raw XYZ 明显优于 geometry-only；将 geometry 作为第二分支叠加到 M0 后也没有提升；Real 与 Quaternion 算子差异处于噪声量级；multi-scale 与 second-order 当前均无稳定收益。

因此本轮不再优化 QuaternionConv。核心假设是：M1–M4 在 V→u=V/(||V||+eps) 后丢失 magnitude，且 [dot,cross] 进一步把绝对方向压缩成局部相对方向关系；这些表示压缩可能是性能损失的主要来源。

文献结构启发：2017 工作将 quaternion-derived angular velocity 与 linear velocity 联合；2020 工作明确用 radius、linear velocity、angular velocity 描述 cardiac-vector dynamics。本轮把这些启发转化为低成本 representation diagnostic，而不是复刻论文的手工 biomarker pipeline。

# 1. 强制约束：不要改动现有实验

不要修改、删除或重新定义 M0、M1、M2、M3、M4、M0-Wide、F1、F2、F3、F4。

保留现有数据划分、预处理、缓存、训练脚本、结果解析、checkpoint 和旧表格生成逻辑。

本轮新增 variant 必须使用 Real Conv/Real TCN；不要使用 QuaternionConv。Quaternion 的价值不是本轮问题。

优先复用 M0/M1 已有 backbone 与 feature construction，不复制不必要的网络实现。

第一阶段只跑 seed=42；不做超参数搜索。

# 2. 新增表示的精确定义

设每个时刻的 VCG 为：

V_t = [X_t, Y_t, Z_t]

定义 radial magnitude：

r_t = ||V_t||_2 = sqrt(X_t^2 + Y_t^2 + Z_t^2)

定义 normalized absolute direction：

u_t = V_t / (r_t + eps)

沿用现有 M1 的 20 ms angular relation。500 Hz 下 Δ = 10 samples：

a_t = [dot_t, cross_x,t, cross_y,t, cross_z,t]

dot_t   = u_t · u_(t+Δ)

cross_t = u_t × u_(t+Δ)

定义 linear displacement/velocity。优先沿用文献的相邻 XYZ 差分思想，但为了与现有工程采样率一致，使用实际采样间隔：

l_t = (V_(t+1) - V_t) / dt

dt = 1 / Fs;  Fs = 500 Hz

若工程内部已有固定的 velocity/difference convention，则复用现有 convention，并在结果报告中明确公式。不要把 linear velocity 建在归一化 u 上；它必须来自 raw XYZ。

# 3. 第一阶段新增 4 个快速 variant

| Variant | 输入 | 实数通道 | 核心问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | r | 1 | magnitude 本身包含多少诊断信息？ |
| RA | r + 20ms [dot,cross] | 5 | magnitude 能否补回 angular-only 的损失？ |
| RU | r + [u_x,u_y,u_z] | 4 | V→(r,u) 是否基本保留 raw XYZ 信息？ |
| RLA | r + linear XYZ + 20ms [dot,cross] | 8 | 文献启发的 radial+linear+angular 是否恢复更多信息？ |

M0（XYZ）和 M1（20 ms dot+cross）作为已有锚点，不需要为了第一阶段重新定义。若已有 seed=42 checkpoint/结果可直接读取，则不要重复训练；只有在训练 recipe 或缓存不一致时才重跑。

# 4. 为什么 RU 是关键诊断对照

RU 不是候选最终模型，而是 representation audit。理论上 V_t = r_t u_t，因此 [r,u_x,u_y,u_z] 保留了 raw XYZ 的 magnitude 与 absolute direction。若 RU 接近 M0，而 RA 仍明显较低，则说明主要损失并不只是 magnitude，而发生在 u→[dot,cross] 的 relative-geometry compression。

M0 (XYZ)  →  RU (r + absolute direction)  →  RA (r + relative angular geometry)  →  M1 (angular only)

本轮的主要目的就是观察性能在哪一个箭头发生明显下降。

# 5. 模型结构与公平性

R、RA、RU、RLA 全部使用与 M1/M0 同类的 Real temporal backbone。不要为某个 variant 单独设计 attention、gating、Transformer 或特殊 head。

stem、residual block 数、kernel size、pooling、temporal mean、classifier 形式尽量与现有 Real baseline 保持一致。

只允许因 input channel 数不同而改变第一层输入维度。

第一阶段不要求严格 parameter matching；这是快速表示诊断，不是最终论文对照。但必须打印 Params。

若某个模型表现出明显正向趋势，第二阶段再做参数匹配/多 seed 的正式实验。

# 6. 数值处理要求

r、u、linear velocity、dot/cross 的计算统一使用 float32，即使训练启用 AMP。

eps 必须复用当前 geometry implementation 的 eps，不要自行改变。

不要对 r 做 per-record unit-norm normalization，否则会再次抹掉 amplitude 信息。

如果现有 pipeline 有 dataset-level normalization/scaler，必须确认其统计量只由 train folds 拟合，并在报告中写清楚；不要引入新的独立 normalization recipe。

处理边界时保持所有通道时间长度一致；优先复用现有 M1 对 t+Δ 边界的 padding/cropping convention。

linear velocity 的末端边界使用与工程一致的 padding/cropping；不要循环 wrap。

# 7. 第一阶段训练协议：只做快速筛查

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| Dataset | PTB-XL，沿用当前缓存与预处理 |
| Train | folds 1–8 |
| Validation | fold 9 |
| Test | fold 10 |
| Labels | NORM / MI / STTC / CD / HYP |
| Seed | 42 only |
| Loss/Optimizer/Scheduler | 完全沿用当前 recipe |
| Model selection | 只依据 validation Macro AUROC |
| Test | 选定 checkpoint 后评估；不得用于调参 |

# 8. 必须输出的快速诊断表

| Model | Representation | Params | Macro AUROC | NORM | MI | STTC | CD | HYP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | XYZ | existing | existing/seed42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| M1 | Angular [dot,cross] | existing | existing/seed42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| R | Radial | value | result | ... | ... | ... | ... | ... |
| RA | Radial + Angular | value | result | ... | ... | ... | ... | ... |
| RU | Radial + Absolute Direction | value | result | ... | ... | ... | ... | ... |
| RLA | Radial + Linear + Angular | value | result | ... | ... | ... | ... | ... |

同时自动生成以下差值：

RA − M1：加入 magnitude 后 angular representation 恢复多少？

RU − M0：radial-direction reparameterization 与 raw XYZ 的差距。

RA − RU：relative angular compression 相比 absolute direction 损失多少？

RLA − RA：linear dynamics 是否提供额外恢复？

RLA − M0：完整动态分解距离 raw baseline 还有多少？

# 9. 第一阶段结果的判定逻辑

不要预设某个固定 AUROC 必须达到。按以下模式解释：

| 观察模式 | 解释 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| RA 明显高于 M1，HYP 大幅恢复 | magnitude-loss hypothesis 得到支持 | 补 RA/R/RU 三 seed；再考虑 magnitude-aware angular modeling |
| RU ≈ M0，但 RA << RU | 主要损失在 absolute direction → relative geometry | 停止继续复杂化 [dot,cross]；研究保留 absolute direction 的结构 |
| RA 提升有限，但 RLA 明显高于 RA | linear displacement dynamics 是缺失的重要信息 | 正式验证 radial+linear+angular decomposition |
| RU 也明显低于 M0 | 可能是数值归一化、表示重参数化或 backbone/input scaling 问题 | 先做 implementation/normalization audit，不进入复杂模型 |
| R/RA/RU/RLA 均无明显改善 | 当前假设不足以解释 raw 优势 | 停止此路线，转向 raw morphology / phase-specific / robustness 问题 |

# 10. 第二阶段触发条件

第一阶段结束后先生成报告并停止。不要自动继续大规模训练。只有当至少一个新增表示显示出清晰、可解释的正向趋势时，才进入第二阶段。第二阶段由用户确认后执行。

若进入第二阶段：对最有希望的 1–2 个 variant 补 seeds 42/43/44，并增加 parameter-matched raw control。不要把所有 variant 无差别补三 seed。

# 11. 必须新增的 sanity / unit tests

对简单向量 [3,4,0]，r 应为 5。

对非零 V，||u||≈1；零/近零向量不得产生 NaN/Inf。

RU 的 r*u 数值重构应近似原 V（非零样本上 allclose）。

RA 的 angular 4 通道必须与现有 M1 feature constructor bit-identical/allclose。

linear velocity 对常量 XYZ 输入应为 0。

linear velocity 对线性 ramp 输入应为常量（除边界处理位置）。

RLA 中的 radial/linear/angular 子块必须分别与独立 feature constructor 一致。

所有新增输入 shape 为 [B,C,T]，且 T 与现有 backbone 约定一致。

所有 feature 在真实 batch 上无 NaN/Inf；打印 r 与 |linear velocity| 的 p01/p50/p99 作为尺度检查。

# 12. 本轮禁止事项

不要新增 QuaternionConv 或修改 Hamilton product。

不要新增 multi-scale angular geometry；先固定 20 ms。

不要新增 second-order geometry。

不要新增 scale attention、cross-attention、gating、Transformer。

不要做 external dataset。

不要加入 12-lead ECG branch。

不要复刻两篇论文的手工 maxima/area/SVD/roundness biomarkers；本轮只吸收其结构性分解启发。

不要根据 test fold 结果调 threshold、lr、width 或选择 variant。

# 13. Codex 执行顺序

Inspect qdg repository，定位 M0/M1 feature construction、Real backbone、training entry、table generation。

先输出准备修改/新增的文件列表和复用方案；不要先重构大面积代码。

实现共享 feature constructors：radial、normalized direction、linear velocity；angular 直接复用 M1。

实现 R、RA、RU、RLA 四个 Real variants。

加入上述 unit tests，并运行现有全部 tests，确保旧 M0–F4 不回归。

打印 M0/M1/R/RA/RU/RLA 参数量和一个真实 batch 的 feature statistics。

优先读取已有 M0/M1 seed42 结果；训练 R、RA、RU、RLA 的 seed42。

生成快速诊断主表、component difference 表和简短自动报告。

停止，并向用户报告结果；不要自动进入第二阶段。

# 14. 研究解释边界

本轮是 representation diagnostic，不是最终模型竞赛。R/RA/RU/RLA 的目的，是定位 raw XYZ 相比 angular-only 的优势来自哪里。即使 RLA 接近 M0，也不能据此声称 Quaternion 有效；本轮所有新增模型均为 Real。

两篇论文只作为方向性依据：2017 工作提示 angular 与 linear dynamics 联合；2020 工作提示 radius、linear、angular 三类动态特征共同描述 cardiac vector。当前实验将这一思想转成 end-to-end 输入表示对照，但任务、数据集和学习框架均不同，因此不要直接复述其临床性能结论。

# 15. 最终交付物

代码改动及 tests。

seed42 快速结果表。

feature statistics 表。

component difference 表。

一段不超过 500 字的结论：明确指出当前 assumption 是 supported / partially supported / not supported，并说明依据。

若建议第二阶段，只列最值得补三 seed 的 1–2 个 variant，不自行启动。

核心原则：先定位信息在哪一步丢失，再决定是否值得设计新的 Quaternion 结构。